KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 03 - Thành viên nhóm (Nhóm 3 SV)

- Ngô Trung Kiên (Trưởng nhóm)

- Phan Duy Hưng

- Vũ Đức Đạt

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bán hàng có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát thực tế bài toán Hệ thống quản lý bán hàng có tích hợp Trí tuệ nhân tạo | Ngô Trung Kiên | Hoàn thành tài liệu khảo sát ban đầu |
|  | Thu thập và tổng hợp nhu cầu của người dùng, cửa hàng kinh doanh | Ngô Trung Kiên | Xây dựng Tài liệu Yêu cầu người dùng (URD) |
|  | Tìm hiểu các luồng nghiệp vụ bán hàng: quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho bãi | Phan Duy Hưng | Phối hợp phân tích luồng công việc |
|  | Đánh giá nhu cầu tích hợp Trí tuệ nhân tạo (Gợi ý sản phẩm, Trợ lý tư vấn) | Vũ Đức Đạt | Phân tích tính khả thi kỹ thuật |
|  | Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo phân tích bài toán tổng quan | Ngô Trung Kiên | Thống nhất phạm vi dự án |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Lập Tài liệu Mô tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) chi tiết cho hệ thống | Ngô Trung Kiên | Hoàn thiện bản thảo SRS lần 1 |
|  | Xác định chi tiết các tính năng nghiệp vụ bán hàng và quản lý tồn kho | Ngô Trung Kiên | Phân định chức năng hệ thống |
|  | Phân tích yêu cầu giao diện người dùng cho từng phân hệ bán hàng | Phan Duy Hưng | Xây dựng sơ đồ luồng giao diện |
|  | Phân tích các yêu cầu về xử lý dữ liệu và tích hợp mô hình Trí tuệ nhân tạo | Vũ Đức Đạt | Xác định cấu trúc dữ liệu đầu vào/đầu ra |
|  | Phê duyệt và chốt hồ sơ yêu cầu phần mềm và các mốc phát triển | Ngô Trung Kiên | Thống nhất tài liệu SRS và URD |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Thiết kế kiến trúc tổng quan hệ thống quản lý bán hàng tích hợp AI | Phan Duy Hưng | Xây dựng sơ đồ kiến trúc hệ thống |
|  | Phân tích và thiết kế mô hình dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ | Vũ Đức Đạt | Hoàn thành sơ đồ thực thể liên kết (ERD) |
|  | Phân tích thiết kế chi tiết các cổng kết nối dịch vụ nội bộ và dịch vụ AI | Vũ Đức Đạt | Tài liệu hóa đặc tả các cổng giao tiếp |
|  | Thiết kế bản vẽ khung phác thảo giao diện người dùng (phần phân hệ bán hàng) | Phan Duy Hưng | Hoàn thành bản vẽ phác thảo giao diện |
|  | Đánh giá kiến trúc hệ thống và tính sẵn sàng cho xử lý Trí tuệ nhân tạo | Ngô Trung Kiên | Rà soát thiết kế hệ thống |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Thiết kế chi tiết giao diện đồ họa (bảng điều khiển, trang bán hàng, kho) | Phan Duy Hưng | Hoàn thiện bộ thiết kế giao diện chuẩn |
|  | Khởi tạo cấu trúc dự án phía máy chủ và thiết lập cơ sở dữ liệu | Vũ Đức Đạt | Hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu |
|  | Lập trình các thành phần cơ bản phía máy chủ (xác thực, phân quyền) | Vũ Đức Đạt | Đảm bảo an toàn thông tin hệ thống |
|  | Khởi tạo dự án giao diện người dùng và các thành phần hiển thị dùng chung | Phan Duy Hưng | Xây dựng thư viện giao diện chuẩn |
|  | Kiểm tra tiến độ và chuẩn hóa quy trình làm việc giữa các phân hệ | Ngô Trung Kiên | Đảm bảo đúng định hướng thiết kế |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Lập trình giao diện quản lý danh mục sản phẩm, đơn hàng và khách hàng | Phan Duy Hưng | Hoàn thiện màn hình quản lý nghiệp vụ |
|  | Lập trình xử lý nghiệp vụ bán hàng phía máy chủ (tạo đơn, cập nhật kho) | Vũ Đức Đạt | Xử lý logic nghiệp vụ phía máy chủ |
|  | Lập trình giao diện màn hình thu ngân và xử lý thanh toán | Phan Duy Hưng | Giao diện bán hàng trực tiếp |
|  | Xây dựng các cổng giao tiếp dữ liệu sản phẩm, đơn hàng và báo cáo | Vũ Đức Đạt | Cung cấp dữ liệu cho phía giao diện |
|  | Tích hợp dữ liệu giữa giao diện người dùng và máy chủ xử lý nghiệp vụ | Phan Duy Hưng | Khai thác các cổng dịch vụ nghiệp vụ |
|  | Kiểm thử nội bộ các chức năng quản lý bán hàng cốt lõi | Ngô Trung Kiên | Đánh giá chất lượng chức năng cơ bản |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Xây dựng và huấn luyện mô hình Trợ lý tư vấn bán hàng tự động | Vũ Đức Đạt | Hoàn thành dịch vụ Trợ lý ảo |
|  | Phát triển thuật toán gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên lịch sử mua hàng | Vũ Đức Đạt | Dịch vụ gợi ý sản phẩm tự động |
|  | Thiết kế và lập trình giao diện hộp thoại Trợ lý ảo và phần gợi ý sản phẩm | Phan Duy Hưng | Tích hợp thành phần AI vào giao diện |
|  | Kết nối giao diện người dùng với các dịch vụ Trí tuệ nhân tạo phía máy chủ | Phan Duy Hưng | Đảm bảo trải nghiệm tương tác AI mượt mà |
|  | Đánh giá độ chính xác và hiệu năng của các chức năng Trí tuệ nhân tạo | Ngô Trung Kiên | Khảo sát kết quả tư vấn và gợi ý |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Tích hợp toàn bộ các phân hệ: Bán hàng, Quản lý kho, Báo cáo và Trí tuệ nhân tạo | Phan Duy Hưng | Đồng bộ hóa toàn bộ giao diện |
|  | Tối ưu hóa hiệu năng truy vấn máy chủ và khả năng phản hồi dịch vụ AI | Vũ Đức Đạt | Tăng tốc độ xử lý phía máy chủ |
|  | Thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp trên toàn hệ thống | Vũ Đức Đạt | Phát hiện và khắc phục các lỗi kỹ thuật |
|  | Kiểm thử giao diện và trải nghiệm người dùng trên các thiết bị khác nhau | Phan Duy Hưng | Đảm bảo tương thích đa nền tảng |
|  | Đánh giá mức độ đáp ứng so với tài liệu yêu cầu SRS và URD | Ngô Trung Kiên | Nghiệm thu nội bộ dự án |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Khởi tạo và cấu hình môi trường vận hành thực tế trên nền tảng đám mây | Vũ Đức Đạt | Hoàn thành thiết lập máy chủ đám mây |
|  | Triển khai ứng dụng phía máy chủ, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AI lên đám mây | Vũ Đức Đạt | Hệ thống sẵn sàng vận hành trực tuyến |
|  | Triển khai ứng dụng giao diện người dùng trên máy chủ phân phối nội dung | Phan Duy Hưng | Người dùng tiếp cận được hệ thống |
|  | Rà soát bảo mật, phân quyền người dùng và sao lưu dữ liệu tự động | Vũ Đức Đạt | Đảm bảo an toàn và an ninh hệ thống |
|  | Kiểm tra hoạt động của hệ thống trên môi trường đám mây thực tế | Ngô Trung Kiên | Xác nhận tính ổn định của hệ thống |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Lập tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống cho người quản lý và nhân viên | Phan Duy Hưng | Hoàn thành bộ tài liệu hướng dẫn |
|  | Biên soạn tài liệu kỹ thuật, quản trị hệ thống và vận hành dịch vụ AI | Vũ Đức Đạt | Hoàn thành tài liệu kỹ thuật phía máy chủ |
|  | Đóng gói mã nguồn, cơ sở dữ liệu và hồ sơ dự án | Vũ Đức Đạt | Đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh |
|  | Đánh giá hiệu quả làm việc nhóm và mức độ hoàn thành công việc của thành viên | Ngô Trung Kiên | Tổng kết đóng góp của 3 thành viên |
|  | Nghiệm thu tổng thể dự án, viết báo cáo tổng kết và chuẩn bị báo cáo | Ngô Trung Kiên | Hoàn thành báo cáo môn học/dự án |